|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日期 | 计费条目 | 详请 | 费用 |
| 项目立项阶段 | 2020/9/7 | 设备费 | 设备补贴 | ¥7,000.00 |
| 2020/9/7 | 材料费 | 必要的软件购买 | ¥7,000.00 |
| 2020/9/7 | 会议费 | 会议补贴50元/人 | ¥840.00 |
| 路费补贴20元/人 |
| 会议地点350元/次 |
| 2020/9/7 | 一阶段劳务费 | 阶段性补助100元/人 | ¥700.00 |
| 2020/9/7 | 人员费用 | 项目经理等 | ¥2,400.00 |
| 一阶段总计费用 | | | ¥17,940.00 |
| 项目分析阶段 | 2020/9/9 | 会议费 | 会议补贴50元/人 | ¥840.00 |
| 路费补贴20元/人 |
| 会议地点350元/次 |
| 2020/9/10 | 二阶段劳务费 | 加班补助100元/人 | ¥700.00 |
| 2020/9/8-2020/9/10 | 人员费用 | 项目分析人员等 | ¥6,800.00 |
|  | 文献参考 |  | ¥2,000.00 |
|  | 专家咨询 |  | ¥1,000.00 |
| 二阶段总计费用 | | | ¥8,340.00 |
| 系统设计阶段 | 2020/9/13 | 会议费 | 会议补贴50元/人 | ¥840.00 |
| 路费补贴20元/人 |
| 会议地点350元/次 |
| 2020/9/14 | 三阶段劳务费 | 加班补助100元/人 | ¥700.00 |
| 2020/9/11 - 2020/9/14 | 人员费用 | 系统设计人员等 | ¥12,500.00 |
| 三阶段总计费用 | | | ¥14,040.00 |
| 系统开发阶段 | 2020/9/16 | 会议费 | 会议补贴50元/人 | ¥840.00 |
| 路费补贴20元/人 |
| 会议地点350元/次 |
| 2020/9/20 | 四阶段劳务费 | 加班补助100元/人 | ¥700.00 |
| 2020/9/14 -2020/9/20 | 人员费用 | 编程实现人员等 | ¥13,000.00 |
| 2020/9/17-20209/18 | 测试设计 |  | ¥1,600.00 |
| 四阶段总计费用 | | | ¥16,140.00 |